## Slide 1
AIS INTERNAL DEVELOPMENT PROPOSAL / FY2026
多様な強みを、AI実装経験へ。
2026年度 AIS自社開発活動の進め方
素体アプリを土台に、各自がAI機能を実装する半年間 —
昨年度の反省を踏まえた、進め方の再設計についてのご説明
上長向け説明資料 | AIS
期間: 2026年10月 — 2027年3月（半年）

## Slide 2
01 EXECUTIVE SUMMARY
提案の要旨
2026年10月〜2027年3月の半年間、AISメンバー全員で 「素体アプリに各自がAI機能を実装する」 活動を実施したい。
本提案の中心は、1つの完成物を作ることではなく、全員がAI開発を実践的に経験できる場をつくること にある。
01
昨年度の反省
多様な強みを生かしきれず、最大公約数的な活動になった
02
今年度の思想転換
各自がAI機能を実装し、全員がAIに触れる形へ
03
優先順位
AI実装経験の平準化を最優先に置く
04
教育的トレードオフ
スクラム再現よりAI実装の平準化を優先する
05
翌年度に残る資産
素体+AI機能+実装意図+教材群を残す
「昨年度と同じ方式でもう半年」ではなく、同じ半年を、AIS全員のAI実装経験に変える提案 です。
02 / 13

## Slide 3
02 LAST YEAR
昨年度の成果と、そこから見えた構造的課題
2025年10月〜2026年3月、生成AIを使ったアプリを全員で1本仕上げた。リリースは達成した一方で、進め方には構造的な課題が残った。
ACHIEVEMENTS
得られた成果
✓ アプリ1本を予定通りリリース
✓ 生成AIを組み込む開発フローを一度通せた
✓ メンバー間で 「異なる視点・技術背景」 があることが可視化された
✓ チームで動く経験そのものは全員が積めた
STRUCTURAL ISSUES
見えた構造的な課題
開発時間の制約 — 1人あたり月8〜10時間
完成優先の専任化 — 期日に合わせて役割固定
AI担当の偏り — 深く触れられるメンバーが一部に
持ち味の埋没 — 1本にまとめる制約が独自性を消す
多様性が調整コスト化 — 強みが強みとして機能しなかった
→ 昨年度の方式は「1本を完成させる」には適していたが、「全員でAIを学ぶ」には最適ではなかった。
03 / 13

## Slide 4
03 THE SHIFT
昨年度方式 vs 今年度方式
成果物の作り方を、「全員で1本を完成させる」から 「各自がAI機能を1つずつ作る」 に切り替える。
FY2025 — 昨年度
1つの完成物に、全員を合わせる
目的 | 1本のアプリを期日に完成させる
単位 | チーム1つ / 成果物1つ
役割 | FE / BE / AI に事実上固定
AI経験 | 一部メンバーに集中
多様性 | 調整コストになりやすい
残るもの | 完成アプリ 1本
FY2026 — 今年度
素体に、各自がAI機能を積む
目的 | 全員がAI実装を経験する
単位 | 個人 × AI機能 1つ / 月
役割 | 各自がテーマを選ぶ
AI経験 | 全員が実装を経験する（平準化）
多様性 | 発想力そのものを学習資源に変える
残るもの | 素体 + AI機能群 + 教材群
同じ半年・同じ工数でも、AISに残る「経験の量」と「教材の量」を最大化する 設計にする。
04 / 13

## Slide 5
04 BASIC POLICY
今年度の基本方針 — 3つの意思決定
進め方の細部より先に、「今年度は何を最優先とするか」 を明確にする。
01
AI実装経験の平準化を、最優先に置く
AISに今もっとも不足しているのは、スクラム経験より AI実装経験の偏り。
昨年度は一部メンバーしか深く触れられなかった。今年度は「全員が自分の手でAI機能を1つ作る」ことを軸に据える。
02
スクラムは「捨てる」のではなく、今年度は「優先度を下げる」
Trelloでのタスク可視化、月次目標、レビュー、ふりかえりなど アジャイル的な要素は残す。
ただし、1プロダクト共同責任型のスクラム再現は、来年度以降の課題として整理する。
03
完了条件は「高度さ」ではなく、「説明・再利用・教材化」
完了とは、動く / 工夫と課題が言語化されている / 発表で説明できる、の3点が揃うこと。
「難しい機能を作った人が偉い」 という設計は取らない。
05 / 13

## Slide 6
1
2
3
4
5
05 MONTHLY CYCLE
具体的な進め方 — 1か月1機能のサイクル
月次のハッカソン形式 + ゼミ形式で運用する。1か月ごとに完結し、翌月に見直せる のが設計上の要点。
DAY 1
月初
アイデア出し
全員でテーマを共有。
各自が今月の AI機能を1つ選ぶ。
WEEK 1–3
開発
+ 週次共有
在宅時間などで実装。
毎週 15分の情報共有会 で進捗確認。
WEEK 3
スコープ
調整
遅れが見えた場合は
機能縮小・方法見直し を早めに実行。
END OF MONTH
発表
+ レビュー
成果を発表。
狙い・工夫・課題・失敗 まで共有する。
NEXT MONTH
改善 or 次テーマ
+ 教材化
同じ機能を継続改善しても、
別機能に挑戦してもよい。
↻ 1か月 × 6サイクル ↻
DESIGN INTENT
半年固定でやり切る前提ではなく、1か月ごとに軌道修正できる ように設計している。
共通課題の追加、レビュー比重の増加、短期ペア導入なども月次で判断可能。
06 / 13

## Slide 7
06 THEME & BASE APP
題材と素体アプリ — 土台はシンプルに、上に幅を持たせる
題材は旅行者向け宿泊予約サービス。素体はすでに完成しており、新規開発工数は発生しない。
BASE APP / 素体アプリ
宿泊予約サービスの最小構成
管理者向け
・ 宿泊施設情報の登録・編集
・ 宿泊プラン情報の登録・編集
旅行者向け
・ 宿泊施設・宿泊プランの検索
・ 宿泊プランの予約
土台は意図的に薄く。検索・推薦・生成・要約・分類・予測 のAI機能を上に載せられる構造を優先している。
AI FEATURES / 上に積む機能例
各自が月次で積むAI機能
◆ 条件に応じた宿泊プランのレコメンド
◆ レビュー要約 / 口コミ傾向の分析
◆ 宿泊料金・需要の簡易予測
◆ 問い合わせ対応用のFAQ / チャット
◆ 施設紹介文・プラン説明文の自動生成
◆ 類似施設の提案 / 比較支援
あくまで例。毎月のアイデア出しで柔軟に決める。実データではなくAI生成の架空データを用いる（実データ演習は別講座で補完）。
07 / 13

## Slide 8
07 WHY IT WORKS
なぜこの方式が、教育的に有効か
「AI機能を1つ作る」経験を全員に配ることは、それ自体が 再現性のある学習構造 を作る。
01
経験の平準化 — 全員が「自分で作った」を持つ
昨年度は一部メンバーに集中していたAI実装経験を、全員に配る。
1人1機能 × 半年で、各自が複数のAI機能を自ら設計・実装する経験を持つ。
02
多様性を、学習資源に変える
UI/UX起点、データ構造起点、モデル/プロンプト起点 —
違う発想を持つメンバーの成果を持ち寄ることで、同じ題材でも複数の切り口を体験できる。
03
ゼミ形式で「発想の背景」まで共有
発表で共有するのは実装結果だけではない。
狙い・工夫・失敗・苦労した点を言葉にすることで、発表者本人の理解も定着する。
04
成果物が、そのまま翌年度の教材になる
機能単位に分解された成果は、新入社員研修の課題素材にそのまま流用できる。
単年活動ではなく、教育の土台を積む半年として位置づけている。
08 / 13

## Slide 9
08 RISK RESPONSE — 1 / 2
懸念への先回り — 個人プレー化しないか
CONCERN
各自が別々のテーマを持つと、結局「個人が勝手に作るだけ」になり、チームに知見が残らないのではないか。
RESPONSE — 4つの装置で「チームの知見」に変える
MECHANISM 01
月次発表 + ゼミ形式レビュー
成果だけでなく 狙い / 工夫 / 課題 / 失敗 を共有。
他メンバーからの質問と助言をその場で受ける。
MECHANISM 02
週次15分の情報共有会
月末発表を待たず、週単位で進捗と詰まりを可視化。
Trelloでタスクの見える化と早期の相談を促す。
MECHANISM 03
共通の素体アプリという土台
各自が触るのは同じアプリの上。
他人の実装を読んで理解できる共通コンテキストが担保される。
MECHANISM 04
教材化を「完了条件」に含める
個人の学びを外へ出す設計。教材にできて初めて完了とすることで、
「個人の頭の中」に閉じない構造にする。
補足： ペア作業やローテーションも検討したが、別オフィス勤務・客先常駐・出張という現状の働き方では常設が難しく、まずは実行可能性を優先している。必要に応じて月次で短期ペアを追加投入する余地は残す。
09 / 13

## Slide 10
09 RISK RESPONSE — 2 / 2
懸念への先回り — スクラム・品質・完了条件
Q.
スクラムを学ばせたいのか、AI実装を学ばせたいのか。
A. 今年度は AI実装経験の平準化を優先。
AISに不足しているのはスクラム経験よりAI実装経験の偏り。ただしTrelloでの可視化、月次目標、レビュー、ふりかえりなどアジャイル的要素は残す。
「スクラムを捨てる」のではなく 「今年度は優先度を下げる」という整理。
Q.
1か月の開発で、何をもって「完了」とみなすのか。
A. 完了条件は「高度さ」ではなく、説明可能・再利用可能・教材化可能の3点。
具体的には ① 最低限デモ可能に動作する / ② 工夫点と課題が整理されている / ③ 月次発表で説明できる。
難しいものを作った人が偉い、という設計は取らない。
Q.
架空データでのAI開発では、実務レベルの学習にならないのでは。
A. 本活動で学ぶのは AI機能をアプリに組み込む一連の流れ（企画・入出力設計・モデル/プロンプト選定・UI落とし込み）。
実データを用いた機械学習・評価は、海野さん主催の機械学習入門講座（Kaggle演習含む）で補完する役割分担。両者は競合せず、補完関係。
なお：途中でうまくいかない場合も、1か月単位で運用を見直せる設計にしている。共通課題比率、レビュー回数、スコープ切りは月次で調整可能。
10 / 13

## Slide 11
10 DELIVERABLES
半年後、AISに何が残るか
「1本の完成アプリ」の代わりに、5種類の資産をセットで残す。翌年度以降に再利用しやすい形で分解・蓄積される点が特徴。
01
BASE APP
素体アプリ本体
翌年度以降も再利用可能な、宿泊予約サービスの土台。ガワの差し替えは可能。
02
AI FEATURES
AI機能群
各メンバーが月次で追加した複数のAI機能。動作するコードとして残る。
03
DESIGN INTENT
実装意図の記録
「なぜこの機能を、この形で作ったか」の言語化。コードだけでは残らない設計判断を保存する。
04
LEARNING NOTES
学習資料
月次発表資料、参考リンク、学習ポイントの整理。個人の学びをチームに開く。
05
TRAINING MATERIAL
翌年度研修用教材
課題説明・実装手順・参考実装まで含めた教材セット。出口として設計。
EDUCATIONAL ROI
約 2 人月
新入社員換算での教材ボリューム
1機能あたり約8〜10時間の実装 ≒ 新入社員換算で約2日分の演習量。
AISメンバー4名 × 半年 で積み上げると、翌年度に 約2人月分 の教材が残る想定。
11 / 13

## Slide 12
11 YEAR ON YEAR
翌年度以降 — ガワは変えても、技術コアは残り続ける
題材を年ごとに差し替えても、検索・推薦・要約・分類・生成・予測 という技術コアは共通。
前年の参加者が翌年の支援者になる、年次をまたぐ育成循環を作る。
YEAR 1 — 今年度
土台をつくる
題材
宿泊予約サービス
参加者の役割
AISメンバーがAI機能を実装。
成果を教材化して残す。
残る資産
素体 + AI機能群 + 教材群
（新入社員換算 約2人月分）
→
YEAR 2 — 翌年度
循環をはじめる
題材
別ドメインへ差し替え
EC / 住宅情報 / 就職 …
参加者の役割
前年の参加者 = 支援者・指導役。
新入社員 = 前年課題の追体験。
再利用
技術コアは共通のため、
1年目の学びがそのまま資産に。
→
YEAR 3+ — 継続
深さを増していく
題材
さらに別ドメインへ
深化
2年目参加者は、より高度な機能に挑戦。同じコアの別角度を積み重ねる。
耐性
新入社員が来ない年でも、既存メンバーの再学習・部内勉強会に転用可能。
「毎年ガワを変えても、技術コアは再利用できる」 — これが、この方式を 単年施策で終わらせない 根拠。
12 / 13

## Slide 13
12 CLOSING
1本を完成させる半年から、
全員のAI実装経験と教材群を残す半年へ。
01
妥当性
昨年度の反省に基づく設計
多様な強みが最大公約数に埋没した構造を、全員がAIに触れる構造へ切り替える。
02
実行性
1か月ごとに軌道修正できる
素体はすでに完成、月次サイクルで運用。問題が見えれば翌月から調整可能。
03
教育的意義
翌年度以降に残る教材資産
素体 + AI機能 + 実装意図 + 学習資料 + 研修教材。単年で終わらない構造。
同じ半年・同じ工数で、AISに残る「経験」と「教材」を最大化する 提案として、実施のご承認をお願いします。
AIS / FY2026 自社開発活動提案
13 / 13