## Slide 1
AIS 自社開発活動 / 2026年度 提案
各自がAI機能を開発する半年間
昨年度の振り返りを踏まえた進め方について
上長向け説明資料 | AIS
期間：2026年10月〜2027年3月

## Slide 2
01
提案の要旨
2026年10月〜2027年3月の半年間、
素体アプリに対して、AISメンバー各自がAI機能を追加する形で活動を行いたい。
・ 昨年度は1本のアプリを共同で作ったが、AI実装経験が一部に偏った
・ 今年度は「全員がAIに触れる」ことを優先し、各自1機能ずつ担当する
・ 成果は素体・機能・教材として残し、翌年度の育成に接続する
02 / 10

## Slide 3
02
昨年度の進め方で見えたこと
昨年度は、限られた時間の中で1本のアプリを共同開発した。
リリースは達成できた一方で、進め方の面では以下の課題が残った。
01 1人あたりの開発時間が月8〜10時間と短く、完成優先の運用になりやすい
02 役割分担が固定化され、AI実装に深く関わるメンバーが一部に偏った
03 各メンバーの強みや発想を、進め方の中で十分に活かしきれなかった
03 / 10

## Slide 4
03
今年度の基本方針
今年度は「1本を完成させる」より「全員がAIに触れる」ことを優先する。
POLICY 01
AI実装経験の平準化
各自が1機能ずつ担当し、全員が自分の手でAI機能を作る経験を持つ。
POLICY 02
月次で回す運用
1か月で1機能を作り、発表・レビューを回す。問題があれば翌月に調整。
POLICY 03
完了条件は「説明できること」
高度さではなく、動く・説明できる・教材に残せる、を完了の目安にする。
なお、Trelloでのタスク可視化・月次のふりかえりなどアジャイル的な要素は残す。
04 / 10

## Slide 5
04
昨年度と今年度の違い
観点 | 昨年度 | 今年度
目的 | 1本のアプリを完成させる | 全員がAI実装を経験する
単位 | チーム1つ / 成果物1つ | 個人 × AI機能1つ / 月
役割 | FE / BE / AI に事実上固定 | 各自がテーマを選ぶ
残るもの | 完成アプリ 1本 | 素体 + AI機能群 + 教材群
05 / 10

## Slide 6
05
月次の進め方
1か月を1サイクルとし、6回繰り返す。問題が見えれば翌月に運用を調整する。
STEP 1
月初
テーマ決定
全員でアイデア出し。各自が今月のAI機能を1つ選ぶ。
STEP 2
月中
開発と共有
各自が実装を進める。週次15分の情報共有で進捗を確認。
STEP 3
月末
発表とレビュー
成果を発表。狙い・工夫・課題まで共有し、質疑を行う。
STEP 4
翌月
改善 or 次テーマ
同じ機能を改善しても、別機能に挑戦してもよい。運用も見直せる。
半年固定でやり切る前提ではなく、1か月ごとに運用を調整できる設計とする。
06 / 10

## Slide 7
06
題材と素体アプリ
題材は旅行者向け 宿泊予約サービス。素体アプリはすでに完成しており、新規に大きな開発工数は発生しない。
素体アプリの機能
・ 宿泊施設・宿泊プランの登録／編集（管理者）
・ 宿泊施設・宿泊プランの検索（旅行者）
・ 宿泊プランの予約（旅行者）
上に積むAI機能の例
・ 宿泊プランのレコメンド
・ レビュー要約 / 口コミ傾向分析
・ 施設紹介文・プラン説明文の自動生成
・ 問い合わせ対応（FAQ / チャット）
AI機能は例であり、月次のアイデア出しで柔軟に決める。学習用データはAIで生成した架空データを用いる。
07 / 10

## Slide 8
07
半年後に残るもの
1本の完成アプリの代わりに、次の4種類の資産をセットで残す。
01
素体アプリ本体
翌年度以降も再利用できる、宿泊予約サービスの土台
02
AI機能群
各メンバーが月次で追加した、動作するAI機能
03
実装意図と学習資料
「なぜこの形で作ったか」の記録と、月次発表資料
04
翌年度の研修教材
新入社員向けの課題素材として再利用できる形に整理
08 / 10

## Slide 9
08
翌年度以降へのつながり
題材を差し替えても、技術的なコアは共通しており、単年施策で終わらない構造とする。
今年度
土台をつくる
宿泊予約サービスを題材に、各自がAI機能を開発。教材の原型もあわせて整備する。
→
翌年度
新入社員研修に流用
前年参加者が指導役に回り、教材を用いて新入社員が同じ課題を体験する。
→
それ以降
題材を差し替え継続
EC・住宅・就職など別ドメインへ差し替え。技術コアは共通のまま蓄積する。
仮に新入社員が入らない年でも、既存メンバーの再学習や部内勉強会に転用できる想定。
09 / 10

## Slide 10
09
まとめ
昨年度の反省を踏まえ、今年度は全員がAI実装を経験する半年間とし、
成果は翌年度の育成につながる形で残したい。
・ 各自が月1機能を開発し、発表とレビューでチームに共有する
・ 1か月単位で運用を見直せるため、途中で方針修正も可能
・ 素体・AI機能・実装意図・教材群を残し、翌年度以降に活用する
以上の方針で、10月からの活動開始についてご確認をお願いします。
10 / 10